Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Abraham Navarrete Hernández |
| --- | --- |
| Rut | 21.252.605-3 |
| Carrera | Ingeniería en Informática / Análisis Programador |
| Sede | Sede La Florida |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema Autónomo de Gestión Operativa, Trazabilidad en Tiempo Real, Cómputo de Horas de TI y Analítica para Auditorios y Espacios Multiuso (MVP Capstone) |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | • Gestión de Proyectos Informáticos y Desarrollo de Software Fullstack. • Modelado Transaccional y Arquitectura de Bases de Datos Relacionales. • Ciberseguridad Defensiva y Protección de Datos Sensibles (OWASP Top 10 / ISO 27001). • Automatización de Procesos Logísticos y Analítica Operacional Cuantitativa. |
| Competencias | 1. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria (ISO/IEC 25010). 2. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización (Scrum). 3. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo (3FN PostgreSQL Neon). 4. Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos (Next.js 15 Fullstack). |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto surge a partir de una problemática operacional empírica y crítica observada en la administración de auditorios y salas de conferencias de alta demanda: la falta de sincronización logística, la inmovilización del personal técnico y el descontrol en el registro de horas de soporte técnico. En el modelo tradicional basado en planillas manuales y correos: 1. Cuello de Botella de TI: Los técnicos de soporte acuden a abrir la sala y deben esperar pasivamente hasta una hora a expositores impuntuales para entregar micrófonos y proyector, paralizando el soporte en el resto del campus sin registro de las horas dedicadas. 2. Desinformación en Servicios Generales: Cuadrillas de aseo y guardias no reciben calendarios oportunos, generando recintos sucios o puertas cerradas. 3. No-Shows y Cancelaciones Tardías: Bloqueo injustificado del auditorio sin penalización. 4. Ceguera Operacional: Falta de métricas objetivas de satisfacción (NPS) y horas hombre utilizadas. El aporte de valor radica en un Producto Mínimo Viable (MVP) genérico y desacoplado (White-Label) que automatiza el flujo completo, reduce el tiempo de validación presencial a menos de 30 segundos mediante QR dinámico y mide exactamente las horas de soporte utilizadas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implantación de un Producto Mínimo Viable (MVP) web fullstack que digitaliza el ciclo de vida del auditorio mediante 5 módulos principales: 1. Módulo de Solicitud Modular y Motor Anti-Colisión: Formulario guiado de reservas con requerimientos técnicos (microfonía, streaming, mobiliario, aseo) y validación atómica en base de datos para impedir solapamientos horarios: Max(T_inicio1, T_inicio2) < Min(T_fin1, T_fin2). 2. Subsistema de Validación QR Móvil en < 30s: Generación de códigos QR con UUID v4 criptográfico y escáner web para smartphone que valida la llegada del expositor, registra checkInTime/checkedInBy y entrega equipos de inmediato. 3. Cómputo de Horas de TI y Check-out: Registro de cierre y cálculo matemático exacto del tiempo de soporte presencial utilizado (Delta T = checkoutTime - checkInTime). 4. Difusión Automática a Unidades de Apoyo: Despacho de cronogramas a cuadrillas de Aseo, Guardia y TI mediante listas de suscripción por área. 5. Dashboard Analítico y Satisfacción NPS: Panel administrativo con tasas de ocupación, balance de horas TI y encuestas cuantitativas de 1 a 5 estrellas. 6. Ciberseguridad Defensiva: Hashing bcrypt (cost factor 10), sesiones JWT en cookies HttpOnly/Secure/SameSite, consultas parametrizadas Prisma (anti SQLi) y validación Zod. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El Proyecto Capstone se relaciona directamente con el perfil de egreso y pone en práctica sus 4 competencias: • Competencia 1 (Pruebas y Calidad): Se diseñan y ejecutan pruebas unitarias y de integración sobre el motor anti-colisiones, validación de esquemas Zod y tiempos de respuesta de servidor (< 800ms) bajo la norma ISO/IEC 25010. • Competencia 2 (Gestión de Proyectos): Se planifica el desarrollo en 18 semanas bajo Scrum, administrando riesgos, historias de usuario y estimación en Story Points. • Competencia 3 (Modelos de Datos): Se diseña e implementa un esquema relacional normalizado en 3FN en PostgreSQL (Neon Cloud) con Prisma ORM e indexación B-Tree en fechas y estados. • Competencia 4 (Desarrollo de Software): Se construye una solución Fullstack moderna con Next.js 15 App Router, React Server Components, Server Actions y control de acceso RBAC de 6 roles. |
| Relación con los intereses profesionales | Este proyecto consolida mi formación como Ingeniero de Software Fullstack y Especialista en Arquitectura Cloud y Ciberseguridad Web. Permite aplicar tecnologías de vanguardia demandadas por la industria (Next.js 15, PostgreSQL Serverless, Prisma ORM, NextAuth y Tailwind CSS), enfrentando desafíos reales de ingeniería como la concurrencia transaccional, la validación móvil en terreno en < 30 segundos, el cómputo de horas de soporte y la seguridad defensiva según estándares OWASP Top 10 e ISO 27001. Realizar este proyecto aporta a mi desarrollo profesional entregando un producto tangible, transferible y de alto impacto operacional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es 100% factible de realizarse en el marco de la asignatura Capstone: • Duración del semestre: Plan de trabajo de 18 semanas dividido en 3 Fases Académicas (Definición, Desarrollo Core y QA/Despliegue). • Horas asignadas: Dedicación estimada de 12 horas cronológicas semanales de trabajo técnico. • Materiales e Infraestructura: Uso de equipos personales de desarrollo y arquitectura Cloud Serverless en capas gratuitas (Vercel, Neon PostgreSQL, GitHub Actions). Costo de inversión inicial: $0 USD. • Factores Facilitadores: Conocimiento previo del stack (TypeScript/Next.js/PostgreSQL), repositorio público con CI/CD automatizado, alcance claramente delimitado como MVP. • Factores Obstaculizadores y Solución: Riesgo de colisiones horarias mitigado mediante validación atómica en base de datos; riesgo de lentitud en terreno mitigado con Server Components y lector QR ligero sin apps externas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar e implementar un Producto Mínimo Viable (MVP) web seguro, integral, autónomo y escalable para la gestión operativa, validación presencial por QR, cómputo de horas de TI y analítica de auditorios y espacios de alta demanda bajo estándares de industria. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Formalizar los requerimientos operacionales, funcionales y de seguridad defensiva bajo el estándar IEEE 830 y directrices OWASP Top 10. 2. Diseñar e implementar el modelo de datos relacional normalizado en 3FN en PostgreSQL (Neon Cloud) utilizando Prisma ORM con índices B-Tree. 3. Desarrollar la lógica transaccional de backend mediante Next.js Server Actions y control de acceso basado en roles (RBAC de 6 niveles) con NextAuth y bcrypt. 4. Construir la interfaz de usuario responsiva Mobile-First y el panel de analítica operacional para administradores. 5. Integrar el subsistema de lectura de códigos QR criptográficos para Check-in en menos de 30 segundos, cómputo de horas de TI y listas de difusión a Aseo/Guardia/TI. 6. Ejecutar la batería de pruebas de certificación de calidad bajo la norma ISO/IEC 25010 y desplegar la solución en infraestructura cloud serverless. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del Proyecto Capstone se adopta el marco de trabajo ágil SCRUM, estructurado en Sprints de 2 semanas con entregables incrementales y revisiones periódicas. Dado el carácter individual del proyecto para la asignatura, se simulan las responsabilidades y funciones de una célula multidisciplinaria de ingeniería de software de 8 roles: 1. Product Owner: Responsable de levantar requerimientos, definir historias de usuario en el Product Backlog y validar criterios de aceptación operacional. 2. Scrum Master: Responsable de facilitar ceremonias, remover impedimentos técnicos y controlar el avance de la Carta Gantt. 3. Software Architect: Responsable del diseño de arquitectura C4 serverless, protocolos criptográficos y directivas de seguridad defensiva. 4. Lead Fullstack Developer: Responsable de coordinar las capas de software, programar Server Actions transaccionales y revisiones de código. 5. Frontend UI/UX Developer: Responsable del diseño visual responsivo Mobile-First, componentes de interfaz y módulo de cámara QR. 6. Backend & Database Developer: Responsable del esquema Prisma en 3FN, restricciones atómicas anti-colisión y optimización de consultas. 7. QA Test Engineer: Responsable de diseñar y ejecutar pruebas unitarias, de integración y certificación de calidad bajo estándar ISO/IEC 25010. 8. DevOps & Cloud Security Engineer: Responsable del pipeline de CI/CD en GitHub Actions, configuración de cabeceras HTTP defensivas y despliegue en Vercel/Neon.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance (Fase 1) | Informe de Definición y SRS IEEE 830 | Documento con problemática raíz, objetivos, arquitectura C4, ciberseguridad OWASP y catálogo de 14 RFs y 8 RS. | Delimita el alcance técnico del MVP y fundamenta la factibilidad de desarrollo. |
| Avance (Fase 1) | Modelo Relacional y Schema Prisma | Archivo schema.prisma declarativo y script de migración para base de datos PostgreSQL Neon. | Establece la estructura de persistencia normalizada en 3FN para soportar transacciones atómicas. |
| Avance (Fase 2) | Módulo Core de Auth, RBAC y Reservas | Sistema funcional de autenticación NextAuth con 6 roles, cookies seguras y formulario anti-colisiones. | Valida la lógica de negocio central y la seguridad de acceso a la plataforma. |
| Avance (Fase 2) | Subsistema QR Móvil, Horas TI y Mailing | Lector QR en tiempo real para técnicos, registro de marcas temporales y despacho automático a Aseo/Guardia. | Elimina el cuello de botella de 1 hora de espera de TI y coordina a los servicios de apoyo. |
| Final (Fase 3) | Dashboard Analítico y Suite QA ISO 25010 | Panel de métricas de ocupación, balance de horas TI, NPS y batería de pruebas automatizadas. | Certifica la calidad, rendimiento (< 800ms) y estabilidad del producto de software. |
| Final (Fase 3) | MVP en Producción y Defensa de Grado | Despliegue operativo en Vercel/Neon, manual técnico, manual de usuario y presentación final. | Demuestra el cumplimiento de las 4 competencias del perfil de egreso en un producto transferible. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Competencia 2: Gestionar proyectos informáticos | T01: Formalización de Requerimientos | Especificación formal SRS bajo estándar IEEE 830, reglas de negocio y ciberseguridad OWASP. | Plantillas IEEE 830, herramientas de modelado | 2 Semanas | Product Owner | Facilitador: Pauta académica clara. Dificultad: Ambigüedad en requerimientos mitigada con matriz de trazabilidad. |
| Competencia 3: Construir modelos de datos | T02: Modelado de Base de Datos y Restricciones | Diseño del esquema Prisma en 3FN, modelos relacionales y restricciones atómicas anti-colisión. | PostgreSQL Neon, Prisma ORM, VS Code | 2 Semanas | Backend Dev | Facilitador: Tipado estricto TypeScript. Dificultad: Solapamiento temporal resuelto con validación matemática. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T03: Arquitectura Base y CI/CD en GitHub | Configuración de Next.js 15, TypeScript estricto, Tailwind CSS y GitHub Actions para integración continua. | GitHub Actions, Vercel CLI, Node.js | 1 Semana | DevOps Engineer | Facilitador: Soporte serverless nativo. Dificultad: Gestión de variables de entorno mitigada con checklist. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T04: Autenticación, Seguridad y RBAC | Implementación de NextAuth, hashing de claves con bcrypt (cost 10), JWT cifrado y middleware de 6 roles. | NextAuth.js, bcryptjs, Jose, Zod | 2 Semanas | Backend Dev | Facilitador: Estándares OWASP Top 10. Dificultad: Fuga de rutas protegidas mitigada con middleware centralizado. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T05: Formulario Modular de Reservas | Vista de solicitud en etapas con selección de microfonía, streaming, mobiliario, aseo y validación Zod. | React Hook Form, Tailwind CSS, Lucide | 3 Semanas | Frontend Dev | Facilitador: Componentes modulares reutilizables. Dificultad: Formularios extensos simplificados con diseño Wizard. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T06: Panel de Dictamen y Gestión Logística | Dashboard para encargados con acciones de Aprobar, Aplazar y Rechazar con registro de motivos. | Next.js Server Actions, TanStack Table | 2 Semanas | Fullstack Dev | Facilitador: Server Actions seguras. Dificultad: Tiempos de renderizado optimizados con Server Components. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T07: Subsistema de Validación QR Móvil | Generación de QR dinámico con UUID v4 y lector para cámara de smartphone para Check-in en < 30 seg. | html5-qrcode, Web Crypto API | 2 Semanas | Fullstack Dev | Facilitador: Web APIs nativas de cámara. Dificultad: Fallas de cámara mitigadas con búsqueda por token alternativo. |
| Competencia 3: Construir modelos de datos | T08: Control de Inventario y Equipos | Catálogo de equipamiento técnico con estados de operatividad y asignación dinámica por evento. | Prisma ORM, PostgreSQL | 2 Semanas | Backend Dev | Facilitador: Relaciones muchos a muchos en Prisma. Dificultad: Extravío de equipos mitigado con checklist de Check-out. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T09: Motor de Correos y Difusión por Áreas | Despacho automático de cronogramas a listas de Aseo, Guardia y TI, y confirmaciones anti No-Show. | Resend / Nodemailer SMTP API | 2 Semanas | Backend Dev | Facilitador: Plantillas HTML autenticadas. Dificultad: Filtros de SPAM mitigados con cabeceras SPF/DKIM. |
| Competencia 2: Gestionar proyectos informáticos | T10: Dashboard de Analítica y Horas de TI | Panel gráfico con tasas de ocupación, balance de horas hombre de TI utilizadas y satisfacción NPS (1-5). | Recharts / Chart.js, Tailwind CSS | 2 Semanas | Frontend Dev | Facilitador: Métricas estructuradas en base de datos. Dificultad: Sobrecarga visual resuelta con tarjetas Bento. |
| Competencia 1: Realizar pruebas de certificación | T11: Pruebas de Calidad ISO 25010 y Seguridad | Batería de pruebas unitarias, de integración, rendimiento (< 800ms) y análisis estático bajo ISO 25010. | Vitest, Playwright, npm audit | 2 Semanas | QA Engineer | Facilitador: Automatización con GitHub Actions. Dificultad: Cobertura de tests asegurada sobre lógica crítica. |
| Competencia 4: Desarrollar e integrar software | T12: Despliegue en Producción y Cierre | Despliegue final en Vercel/Neon Cloud, manuales de usuario/técnicos y preparación de defensa final. | Vercel Platform, Markdown Docs | 2 Semanas | Todo el Equipo | Facilitador: Nube serverless de alta disponibilidad. Dificultad: Cierre formal validado con checklist de entrega. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| T01: Formalización de Requerimientos SRS | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T02: Modelado de Base de Datos y Prisma |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T03: Arquitectura Base y CI/CD en GitHub |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T04: Autenticación, Ciberseguridad y RBAC |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T05: Formulario Modular de Reservas |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T06: Panel de Dictamen y Gestión Logística |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T07: Subsistema de Validación QR Móvil |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T08: Control de Inventario Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T09: Motor de Correos y Difusión a Áreas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T10: Dashboard de Analítica y Horas de TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| T11: Pruebas de Calidad ISO 25010 y Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| T12: Despliegue en Producción y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.